# Cronograma de Desenvolvimento - SIA-Mobile

Prazo final de entrega: 30/09

## Semana 1 - 22/08 e 23/08

- Elaboração do cronograma de desenvolvimento do projeto

- Organização inicial da estrutura do aplicativo

- Desenvolvimento da tela inicial/menu

- Atualização do repositório com a primeira entrega

## Semana 2 - 29/08 e 30/08

- Desenvolvimento das telas principais do sistema

- Continuação da estrutura de navegação do aplicativo

- Atualização do repositório

## Semana 3 - 05/09 e 06/09

- Desenvolvimento das telas de cadastro e consulta de materiais

- Implementação das funções principais do sistema

- Atualização do repositório

## Semana 4 - 12/09 e 13/09

- Desenvolvimento das telas de entrada e saída de materiais

- Continuação das funcionalidades do aplicativo

- Atualização do repositório

## Semana 5 - 19/09 e 20/09

- Desenvolvimento das telas e funções complementares do sistema

- Revisão da navegação e integração entre as partes do aplicativo

- Atualização do repositório

## Semana 6 - 26/09 e 27/09

- Realização de testes gerais no aplicativo

- Correção de erros e ajustes finais

- Organização final do repositório

- Preparação para a entrega final até 30/09